## Slide 1: Indywidualny projekt programistyczny
Prezentacja projektu
Sebastian Mielczarek

## Slide 2: Wizualizacje algorytmów sortujących
Program posiada 9 najpopularniejszych oraz moim zdaniem najciekawszych algorytmów do wyboru z listy,
Dane do posortowania tworzą się losowo lecz jest też możliwość dodania własnych danych z pliku txt
Istnieje możliwość sterowania prędkością sortowania aby lepiej przyjrzeć się działaniu algorytmu,
Dane które są losowane można ograniczyć w zakresach minimalna – maksymalna wartość oraz można ustawić rozmiar tablicy z danymi,
Istnieje zakładka z opisem oraz cechami wszystkich algorytmów

## Slide 3: Wygląd aplikacji

## Slide 4: Struktura projektu
main.py
alghoritms_base.py
drawing.py
colors.py

## Slide 5: Harmonogram
04.03-18.03
18.03-01.04
Stworzenie GUI
Stworzenie losowania liczb
Utworzenie fragmentu do pobierania danych od użytkownika
Pokazywanie danych na wykresie
Dokończenie fukcjonalności danych losowych
01.04-22.04
Impementacja przynajmniej 3 algorytmów
Poprawienie błędów które będą się pojawiać
22.04-13.05
Implementacja kolejnych algorytmów
Poprawienie błędów które będą się pojawiać
13.05-03.06
03.06-16.06
17.06
Poprawienie błędów które będą się pojawiać
Dokończenie projektu
Prezentacja projektu
Stworzenie raportu z projektu
Stworzenie dodatkowych wizualizacji jak całkowanie lub szykanie miejsc zerowych funkcji
Dodanie kolejnych algorytmów
Dodanie dodatkowych informacji o algorytmach

## Slide 6: Prezentacja projektu